仪征化纤承包商管理系统培训模块升级项目

招标文件

中国石化仪征化纤有限责任公司

2026年4月23日

仪征化纤承包商管理系统培训模块升级项目招标文件

| 项目 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：仪征化纤承包商管理系统培训模块升级项目 地 址：仪征化纤公司 质量标准：优良 项目范围：仪征化纤公司 |
| 2 | 招标方式：公开招标 |
| 3 | 投标资格：ITSS信息技术服务水平资质， 信息安全管理体系认证， ISO45001职业健康安全管理体系认证 |
| 4 | 合同名称：仪征化纤承包商管理系统培训模块升级项目 |
| 5 | 有效期：为投标截止日后 10日内有效 |
| 6 | 投标文件正本1份，副本1份 |
| 7 | 招标文件递交或邮寄至：仪化采购中心三楼招标办303室 王哲（13952520023） |
| 8 | 截止日期：2026年4月30日9:00时前 |
| 9 | 开标时间：2026年4月30日9:00时 开标地点：仪化公司采购中心三楼招标办303室 |
| 10 | 评标办法：最低价中标法,本项目招标最高限价31万元（含税） |
| 11 | 备注：本工程合同价款执行固定总价方式 |

第1条 项目综合说明

1.1 项目名称

仪征化纤承包商管理系统培训模块升级项目。

1.2 项目地址

仪征化纤公司

1.3承包方式

本次招标范围内的信息化升级项目采用由中标方按中标条款进行项目承包的方式，由中标方按其承诺的质量、组织设计、报价及其他优惠条件进行承包。

1.4 项目工期

合同签订后3个月内。

1.5 项目概况

为提升承包商入厂培训效率，安全环保部根据部分运行部的提议并研究决定，拟启动承包商管理系统培训模块升级工作（技术要求详见附件），本次升级核心在于搭建手机端远程培训模块，上线视频课件体系，实现承包商远程线上学习。同时优化现场培训流程，将原3天的培训精简为远程自主学习、现场2小时实操教学及考核，考核合格就可完成入厂培训。此举旨在通过“线上学习+线下考核”模式，大幅压缩现场培训时长，简化流程、提升效率，且确保培训合规有效。

同时，为提升仪化公司现场作业监管水平，优化总部电子作业票及安全环保平台承诺与作业预报模块，实现特殊作业票证签发、作业计划通过审批后，及时向相关人员发送石化通消息，满足特殊作业与作业预报的监管需求。

1.6 项目范围及内容

1.6.1 在线培训及考试系统开发建设

开发在线培训及考试系统，实现三大功能模块：一是培训模块，手机端实现学员登录、在线培训等功能；二是考试模块，主要实现考试承诺书、在线考试等功能，参加并完成实操培训及考试；三是系统后台管理模块，主要包括系统管理、开班模板管理、班级管理、课程管理、题库管理、考试管理等功能。

1.6.1.1 培训模块（移动端）

个人中心

实现我的课程、我的班级、个人信息、我的证书、我的错题、我的考试等功能。

登录

学员在线刷脸登录，支持公安部三要素接口。学员登记时选择承包商单位，选取承包商待培训清单中人名，提交人脸照片或手机实时拍照，提取人员人脸照片存入人脸库，支撑移动端刷脸登录校验。成功后更新清单为「已报名」状态，可实现移动培训和考试。学员根据工种，分为管理人员、普工、特种人员三大类，特种人员分为特种作业人员和特种设备作业人员，特种作业包含电工作业、焊接与热切割作业等 11个类别 ；特种设备作业包含特种设备安全管理、锅炉作业、电梯作业等 11个类别 。

培训

学员自主学习视频课件或练习题库。课件根据学员的工种设置必学课。课时要求：新员工（24学时）、老员工(16学时)。自主学习期间需具备人脸定时扫描功能，可配置定时扫描的时间。人脸扫描不成功，课件暂停，人脸定时扫描3次不成功，已学全部课时作废。

实现习题类型、习题查看、习题分类等管理功能。支持单选题、多选题、判断题等题型，附带详细解析。

1.6.1.2考试系统（分为PC端及移动端2类模式）

考生首页

实现首页轮播图展示、消息通知、班级列表等功能。

学员登录

使用学员账号密码或扫描考试系统二维码登录系统。默认为PC端考试模式，业主方管理员可为承包商单位开通移动端考试模式。

考试

学员完成自主学习时长后，可随时参加考试，考试分为PC端及移动端2类模式，默认为PC端考试模式，学员根据实际情况，统一由承包商单位组织或随时在工作日期间到仪化公司培训中心第1教室参加考试，通过学员登录，签定考试承诺书：阅读确认后进入答题页面。现场考试：展示考试时长、总分、及格分、试题数量、剩余时间，支持最短交卷时间控制。答题功能：答题卡快捷切题、答案实时保存、题目解析查看。考试次数：默认提供 2 次考试机会。交卷评分：自动阅卷、实时出分，显示合格状态。结果回传：考试结束自动将成绩、是否合格等核心数据同步至承包商系统。

技术要求：支持≥300 人同时在线考试，系统稳定无卡顿、无宕机。提供考试承诺书确认、考试信息展示、答题、交卷、自动阅卷全流程。交卷后1 秒内自动出分，阅卷准确率100%。移动端考试模式需具备人脸定时扫描功能和每道题目答题时间限定功能。

开班模块管理（实操班及考试）

考试合格人员进行开展实操培训和考试，按开班规则统一在培训中心开展实操培训1小时+半小时考试，考试以现场看错误场景直接写答案模式，在手机上手写或说写，10个答案100分，80分合格，老师在手机端人工批卷。实现班级分类、班级搜索、班级详情查看等功能。

具备手动和自动开班功能，可设定自动开班配置，实现自动开班。自动开班 Job：按预设模板定时执行开班操作，无需人工干预。结果回传：考试结束自动将开班情况、成绩、是否合格等核心数据同步至承包商系统。

技术要求：支持按预设模板配置每日定时自动开班任务。自动开班分为3种模式，一是实时班，当天同一时间参加考试人数20人及以上，考试完成自动开班；二是半天班，上午10点前参加考试人数30人及以上，上午10点自动开班；三是全天班，当天下午3点自动开班（当天下午3点后参加考试人员参加第二天的全天班）。自动开班任务执行成功率≥99.9%，单次最大开班人数≥500 人。

1.6.1.3系统后台管理模块

系统管理

系统用户信息维护、角色权限管理，定义学员、管理员、领导等角色并分配对应操作权限。

技术要求：支持学员、管理员、领导等多角色管理，实现菜单级、按钮级、数据范围级权限控制。用户容量支持 ≥300 名学员、≥10 名管理员 同时在线管理。

待培训清单管理

定时拉取承包商待培训清单，保留原始待培训清单 ID 用于数据溯源。同步更新班级报名 / 合格人数统计。

技术要求：支持5/10/15/30/60 分钟可配置定时拉取承包商待培训清单。人脸库容量 ≥5000 张，人脸识别响应时间≤1 秒。

班级管理

实现班级管理、消息通知、课程安排、学员管理、学习统计、练习题库、成绩管理、考试管理等功能。

课程管理

实现课程分类管理、课程新建、课程审核等功能。视频课件根据分工不同分为：通用型、专业型，专业型课件根据特种人员工种分类设置。视频课件根据层次不同分为：公司级、装置级。

技术要求：课程容量≥1000 门，支持 MP4/FLV 等主流视频格式。

题库管理

实现习题类型、习题查看、习题分类等管理功能。支持单选题、多选题、判断题等题型，附带详细解析。

技术要求：题库容量 ≥10 万题，支持单选题、多选题、判断题，附带详细解析。

考试管理

实现考试设置情况、考生考试结果、组卷信息查看等功能。

技术要求：支持考试时长、及格分、最小交卷时间、补考次数等规则配置。

1.6.2 承包商管理系统集成

实现在线考试系统与仪征化纤承包商管理系统集成，定时获取承包商待培训清单，报名成功后同步更新待培训清单状态，同时实时更新培训班级的总报名人数/合格人数等统计信息；开发接口，将考生考试结果，包括成绩、是否合格、考试时间、是否为新员工等信息回传给承包商系统。

技术要求：采用HTTPS+RESTful API，数据格式JSON，接口超时≤5 秒。接口可用性≥99.9%，支持失败自动重试≥3 次，支持手动补推。

1.6.3 公网服务器建设维护

在公网部署服务器，实现CDN加速资源，确保多人同时在线观看视频不卡顿。

1.6.4 通用技术标准与非功能要求

1.6.4.1性能指标

管理后台页面响应≤2 秒，考试 / 学习页面≤1.5 秒。

95% 接口响应≤500ms，99% 接口响应≤1 秒。

数据库单表支持≥100 万条数据，长期运行查询稳定。

1.6.4.2 安全要求

密码采用加盐加密存储，禁止明文传输与存储。全站HTTPS 加密，具备 SQL 注入、XSS、CSRF 防护能力。严格数据隔离，不同角色 / 单位不可越权访问。

考试过程防篡改、防代理、防作弊、防切屏。

1.6.4.3 兼容性要求

PC 端支持 Chrome、Edge、Firefox、IE11 及以上主流浏览器。

移动端支持微信浏览器、系统原生浏览器、第三方内嵌浏览器。

支持非业务高峰期维护，不影响正常使用。

1.6.4.4 可扩展性要求

采用模块化、低耦合架构，支持独立升级与扩展。

预留接口，可对接考勤、门禁、入厂管理等后续系统。

1.6.5 承包商管理系统优化提升

1.6.5.1 待培训清单推送功能开发

优化承包商管理系统，承包商入厂审批流程通过后自动生成待培训清单列表，并同步至新在线考试系统接口；

考核评审模块，记分超过6分触发“违章再培训”待培训清单的同时，同步数据至新在线考试接口；

待培训清单查询页面，增加是否同步在线考试系统接口状态、同步时间等功能。

1.6.5.2 系统配置信息查询接口

开发每户配置信息查询接口，支持自动拉取是否特殊工种、工区区域配置、培训类型等主数据配置，作为待培训清单自动生成的规则依据；

支持手动查询指定配置项（如是否特殊工种）的详情，辅助待培训清单规则调整；

支持手动补抽配置项修改后的最新数据，确保待培训清单生成规则同步。

1.6.5.3员工成绩查询接口开发

支持查询员工一级、二级教育历史考试成绩（能否单独报名二级教育需查询是否有一级教育成绩），支持最新成绩拉取与同步，支持报名资格判断。

1.6.5.4 培训班级结果同步开发

增强承包商管理系统功能，开发接口获取新在线考试系统培训班报名考试结果；处理违纪现象标记（缺考、替考、不识字）；统计学员不合格次数进入不合格次数表；实时计算罚款限值，超限制自动进入罚款清单表。

1.6.5.5 新增短信及站内信通知功能

调整承包商管理系统，发送考试结果通知给承包商单位联系人，同步更新相关业务表单状态。

1.6.6 电子作业票与作业预报优化提升

1.6.6.1特殊作业票证签发后石化通推送

优化提升安全环保业务平台，调用总部电子作业票系统接口获取作业票签发信息，实现特殊作业票证签发后，通过石化通定向推送作业时间、地点、作业内容等关键信息给相关领导及岗位人员。其中特殊作业涵盖动火、受限空间、高处、盲板抽堵、吊装、临时用电、动土、断路等作业类型，消息推送以仪化本地接收到总部传送的特殊作业票流转信息为唯一触发时机。

1.6.6.2作业预报计划石化通推送

优化提升安全环保业务平台承诺与作业预报模块，实现作业预报审批完成后，通过石化通将作业计划推送至相关领导及人员，仅对审批通过（已上报）的有效作业计划进行推送，推送触发节点设定为作业预报系统内“作业预报完成最终审批”（已上报）业务环节。

第2条 合同价款及支付

报价方式：本次招标采用最低价中标，项目招标最高限价31万元（含税），合同价款执行固定总价方式。各投标方应针对本项目报出含税总价并注明税率。投标单位应根据项目特点、工期、质量要求，制定详细的项目实施方案，对工期延误做出明确的赔偿承诺。

项目付款方式：项目竣工验收、结算审核完成后付97%工程款，剩余3%质保金一年后付清。

第3条 项目质量与验收

项目质量：优良。

本项目验收、质量评定标准等方面，执行现行的国家和仪化公司信息化项目管理细则，符合设计要求及有关标准。

第4条 信息安全

承包人在提供信息系统扩充调整服务中，必须充分考虑项目对系统安全性的要求，采用高可靠、高可用性技术以使系统安全能够得到保证，尤其是保证关键业务的连续不间断运作和对非正常情况的可靠处理，确保用户在授权范围内进行系统操作，保障数据不被泄漏与篡改。

应用系统应采用基于会话的安全认证机制，提供基于角色的用户安全管理功能，使得各级用户只能浏览权限范围内的信息。数据库应通过数据存储加密、完整性检验和访问控制来保证数据库数据的机密和完整性，并实现数据库数据的访问安全。主机应启用密码复杂度等安全策略，遵循最小化安装原则，安装正版杀毒软件，系统补丁应及时更新。要切实防范网络攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，保证网络处于稳定可靠运行的状态，保障网络数据的完整性、保密性、可用性。

第5条 HSE管理

本项目HSE目标为：不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境。

承包人应采取所有必要的步骤确保实施过程符合相关的HSE规定，实现“六个零”的HSE目标，即：死亡事故为零，损失事故为零，可记录事故为零，环境事故为零，火灾事故为零，车辆事故为零。

投标人如出现上述六个零事故和重大质量事故，招标人将对投标人进行一次性违约处罚3万元，同时将按照相关程序进行处理直至清退。

实施过程中，若发生安全事故（含道路交通安全事故），乙方应按照有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按有关规定处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。造成重大经济损失的，乙方还必须承担相应的经济赔偿责任。

乙方应承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

在编制项目实施方案时应依照仪化公司能源管理程序要求选择节能的实施方案。

第6条 招标须知

6.1 投标须知

- 投标单位报送的招标资料需包括招标报价书。

- 投标与开标：2026年4月30日9:00在仪化公司采购中心三楼招标室1举行本项目开标会。

6.2 评标

6.2.1评标标准

- 甲方招标评标委员会将首先核对各投标方投标书是否响应招标文件关于工期、质量、安全的要求。评标委员会认为不响应招标文件的投标书不得参加技术标和商务标的评定。

- 各投标方可根据自身技术、管理水平及综合实力进行竞争性商务报价。本工程采用最低价中标法，即标书文件符合招标文件要求且最低价方拟选中标方。报价为含税价，并注明税率。

6.2.2评标规则

- 评标委员会对响应招标文件的投标书内容进行评价，投标文件分商务标和技术标报甲方。

- 投标单位技术标需满足以下条件要求，否则不能进行商务标报价。

2.1 投标方需具备ITSS信息技术服务水平资质。

2.2 投标方需通过信息安全管理体系认证。

2.3 投标方需通过ISO45001职业健康安全管理体系认证。

2.4、达到招标文件质量要求，并有切实可行的质量保证措施。

2.5、技术标里有专项施工方案、HSE专篇和措施，并承诺“六个零”的HSE目标，即：死亡事故为零；损失事故为零；可记录事故为零；环境事故为零；火灾事故为零；车辆事故为零。

3、有下列情况之一的，投标书无效：

- 投标书封皮及表格未按规定密封，未盖单位公章；

- 投标文件中未加盖单位公章和法人代表印鉴；

- 投标代理人无法人代表授权委托书的；

- 投标书未按规定时间、地点送达；

4、中标单位确定后，中标单位需在5天内派授权代表与甲方签约。本招标文件、中标方的投标书及有效的书面补充和有关资料及合同附件，与合同具有同等效力。中标单位在5天内未派授权代表与甲方签订合同，甲方将取消其中标资格，并按照评价顺序另行选择中标单位。

商务标投标函

招标人： 中国石化仪征化纤有限责任公司

本工程含税最终优惠报价         元（不含税），本项目执行税率为  %增值税，最终结算价格不超出最终优惠报价，按投标报价、合同条件、技术规范等条件，承包上述工程的施工、竣工和保修期。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签章）

日期：二○二六年  月  日